БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ

БӨРЙӘН РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ҠАРАР							 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июнь  2016 й.                           № 57-п       		             14 июня 2016г.

Аҫҡар ауылы	      д.Аскарово

О подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки  к отопительному сезону 2016-2017 г.г. в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г. в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район (Приложение).

2. Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г. потребителей тепловой энергии сельского поселения  Аскаровский  сельсовет муниципального района Бурзянский район.

3. До 15 сентября 2016 года завершить основные мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава сельского поселения					Ф.Г.Ягафаров

Приложение  к постановлению администрации сельского поселения

Аскаровский сельсовет

от 14.06.2016  № 57-п

План

мероприятий по подготовке к  отопительному сезону  2016-2017 г.г.

в  СП Аскаровский сельсовет МР Бурзянский район

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. |  | до 01.09. |
|  | Заготовка древесины для отопления здания администрации, куб.м. | 30 | до 15.09. |
|  | Организация завоза твердого топлива, куб.м. | 30 | до 15.09. |
|  | Ремонт отопительной печи администрации, шт. | 1 | до 15.09. |
|  | Проведение ремонтных работ в здании администрации |  | до 15.09. |
|  | Ревизия электропроводки, электрооборудования, устранение неисправностей |  | до 15.09. |
|  | Содействие в подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории сельского поселения. | СОШ- 3, МДОУ- 3, СДК- 3, ФАП- 3 | до 15.09. |
|  | Разработка и утверждение паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов |  | до 15.09. |
|  | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях |  | до 15.09. |
|  | Обеспечить представление информации администрации района о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период |  | до 15.09. |

Управляющий делами:						М.Б.Харрасова.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  Администрации

сельского поселения Аскаровский 									сельсовет муниципального района

Бурзянский район

от 14.06.2016 № 57-п

Программа

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

потребителей тепловой энергии сельского поселения  Аскаровский  сельсовет муниципального района Бурзянский район

I. Общие положения

1.1. Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

1.2. Программа разработана в целях оценки готовности сельского поселения  Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район к отопительному периоду комиссиями, назначенными постановлением (распоряжением) главы администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район.

II. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район

При оценки готовности потребителей тепловой энергии сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район к отопительному периоду комиссиями проверяются следующее:

2.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2.3. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

2.4. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.5. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

2.6. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

2.7. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.8. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

2.9. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

2.10. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 2.7. и 2.9. пункта II настоящей Программы.

Управляющий делами 					М.Б.Харрасова.